附件1：

社会服务设施建设板块项目申报须知

（养老机构设施提升项目）

一、扶持范围

2018年起进行或拟进行的各镇（街道）公办养老机构设施设备提升项目，扶持范围包括：

各镇（街道）公办养老机构内电气线路设施、调温设施、送餐设施、厨房设施、洗衣设施、电子监控设施、康复设施、绿化设施、电梯设施等相关院内设施设备的维修、更换、添置等，优先资助由区民政和人力资源社会保障局（下称“区民政人社局”）委托清华大学建筑学院为区内各公办养老机构出具的改进建议项目。

二、申报主体

各镇（街道）人力资源和社会保障局。

三、项目要求

镇（街道）公办养老机构设施设备提升项目要求：

（一）项目的设计应为需求导向，通过开展项目前期评估，明晰项目需求，确保项目设计的科学性、合理性。

（二）项目的开展应具承载能力，应符合营运的资质要求，具有合规的实施场地、专业的执行队伍。

（三）项目的开展应具迫切性，通过硬件服务的提升，解决机构因硬件或场地功能不足影响服务与质量的问题，提高机构的服务水平，扩大服务的可及面，并促进社区养老的推广和参与。

（四）项目的开展应具重要性，通过硬件设施的完善优化机构整体运营成效，结合属地需求创新养老服务模式，并可为区内养老服务机构提供示范作用。

（五）项目的开展应具可持续性，各镇（街道）人力资源和社会保障局应统筹项目的开展与实施，并为项目的可持续运营投入配套资金或引导社会资金参与。

（六）项目的开展应具规范性，设施设备的建设须依照相关规范指引的规定；执行过程中涉及政府采购行为的，须严格按照相关采购招标流程执行。

四、项目扶持

（一）扶持周期

2018年2月至12月

（二）扶持额度

涉及单个公办养老机构的项目不得超过3个。项目扶持额度将根据养老机构服务需求评定。区民政人社局对经评估确认后的项目按比例扶持，扶持最高金额为项目预算的80%至90%，原则上勒流、伦教、杏坛、均安的扶持比例为90%，其他六个镇（街道）的扶持比例为80%。单个项目扶持金额100万以内。

（三）申报手续

1.申报遴选环节：各镇（街道）在2018年2月14日填写《2018年养老机构设施提升项目资金申报表》（附件1.1）以及项目实施方案，并将项目相关材料、图片等通过OA报送至“众创共善”计划秘书处，经实地审核、综合评估等环节后，确定扶持项目名单并通知各申报单位。

2.资金申报环节：各扶持项目原则上应在2018年8 月31日前完成项目立项、合同签订、设施设备购置以及资助申请工作，否则视为放弃资助。申报资金时提交以下资料：

①以各镇（街道）人力资源和社会保障局名义填写《2018年养老机构设施提升项目资金申报表》（附件1）、《2018年养老机构设施提升项目现状说明表》（附件1.2），并加盖公章；

②涉及大型工程改造项目的，须提交工程施工方案、设计合同、工程合同等相应材料；

③涉及其他工程改造项目的，须提交工程合同等相应材料；

④属于设施设备购置项目的，须提交设施设备采购合同、购置发票等相应材料。

以上材料须加盖镇（街道）人力资源和社会保障局和相关公办养老机构公章，并向“众创共善”计划秘书处提交清晰的电子扫描件。

五、其他

各镇（街道）人力资源和社会保障局须督促相关养老机构按照项目实施方案，加快项目推进，确保在2018年8月31日前完成资助项目立项、合同签订以及设施设备购置工作；按照财政资金的绩效管理要求，做好扶持资金使用的监管，定期报送项目执行进度情况至“众创共善”计划秘书处，并于2018年12月31日前报送《2018年养老机构设施提升项目推进情况表》（附件1.3），同时附合同结算的发票复印件及反映项目建设情况的照片，“众创共善”计划秘书处将组织行业专家及财务专家、主办单位代表对项目进行实地考察验收。

六、申报咨询

（一）联系人：邓小姐，联系电话：29973379；

（二）咨询QQ群：462030889。

附件: 1.1. 2018年养老机构设施提升项目资金申报表

1.2. 2018年养老机构设施提升项目现状说明表

1.3. 2018年养老机构设施提升项目推进情况表